CraftPolicy

Legal Document Audit System

Privacy Policy & Terms & Conditions Analyzer

Implementation Plan  —  v2  (Principal Architect Edition)

март 2026  ·  За вътрешна употреба  ·  НОВА инфраструктура — отделно от CP_audit

| 6 Phases sequential |  | 30+ Tasks explicit steps |  | 10 Risks mitigated |  | 3 Roles per phase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 0. Repo & Infrastructure Setup

| 🚨 CRITICAL | ТОВА Е ОТДЕЛЕН ПРОЕКТ — не разширение на CP_audit. Отделно GitHub repo. Отделен Vercel проект. Отделен Railway service. CP_audit repo се използва САМО за reference при четене на код. Нито един файл не се import-ва директно от CP_audit — всичко се копира физически. |
| --- | --- |

Phase 0 · ~2 часа · Role: Senior Backend + Frontend Repo, Railway & Vercel Setup

Task 0.1 · [Senior Backend] Създай новото GitHub repo

| ЩО ТОЧНО | - Създай нов GitHub repo: mP3nchev/CP_toc_audit (или друго избрано име) - Инициализирай с .gitignore за Node.js - Създай базова folder структура: backend/ и frontend/ - Commit: 'chore: initial repo structure' |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | mkdir CP_toc_audit && cd CP_toc_audit git init git remote add origin https://github.com/mP3nchev/CP_toc_audit.git mkdir -p backend/src frontend touch backend/src/.gitkeep frontend/.gitkeep git add . && git commit -m 'chore: initial repo structure' git push -u origin main |
| DONE WHEN | - ✓ GitHub repo е публично достъпен (или private ако е нужно) - ✓ main branch е default - ✓ Folder структура backend/ и frontend/ съществуват |

Task 0.2 · [Senior Frontend] Инициализирай Next.js frontend проекта

| ЩО ТОЧНО | - В frontend/ директорията: инициализирай Next.js 15 App Router проект - Използвай същите настройки като CP_audit frontend (TypeScript, Tailwind, shadcn/ui) - Прочети CP_audit/frontend/package.json за reference на версиите - Инсталирай shadcn/ui по същия начин като CP_audit - Изтрий default Next.js boilerplate (app/page.tsx default content) - Създай app/api/proxy/route.js — нов файл, не копие от CP_audit - Proxy route-ът трябва да forward-ва /api/toc/* към RAILWAY_BACKEND_URL env variable |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | cd frontend npx create-next-app@latest . --typescript --tailwind --app --use-npm npx shadcn-ui@latest init # Провери версиите в CP_audit/frontend/package.json // frontend/app/api/proxy/route.js export async function POST(request, { params }) { const path = request.nextUrl.pathname.replace('/api/', ''); const backendUrl = `${process.env.RAILWAY_BACKEND_URL}/${path}`; const body = await request.blob(); return fetch(backendUrl, { method: 'POST', headers: Object.fromEntries(request.headers), body, }); } |
| DONE WHEN | - ✓ npm run dev → localhost:3000 → Next.js default page - ✓ /api/proxy/ route съществува - ✓ TypeScript и Tailwind са конфигурирани - ✓ shadcn/ui е инициализиран (components.json съществува) |

Task 0.3 · [Senior Backend] Инициализирай Node.js backend проекта

| ЩО ТОЧНО | - В backend/ директорията: инициализирай Node.js проект - Инсталирай зависимостите — провери версиите от CP_audit/backend/package.json: - express, better-sqlite3, multer, pdf-parse, mammoth, @anthropic-ai/sdk, @vercel/blob, winston - Създай backend/src/app.js и backend/src/server.js по образец от CP_audit - ВАЖНО: server.js трябва да конфигурира server.setTimeout(700 * 1000) - Копирай физически (не import) следните файлове от CP_audit в новото repo: - backend/src/middleware/auth.js - backend/src/middleware/error-handler.js - backend/src/middleware/file-upload.js - backend/src/middleware/requestId.js - backend/src/utils/logger.js - backend/src/utils/circuit-breaker.js - backend/src/integrations/claude-api.js - backend/src/integrations/blob-storage.js - backend/src/analyzers/text-extractor.js - backend/src/database/db.js - Адаптирай db.js: промени пътя към SQLite файла да е /data/toc_audit.db (Railway Volume path) |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | cd backend && npm init -y npm install express better-sqlite3 multer pdf-parse mammoth \ @anthropic-ai/sdk @vercel/blob winston uuid # Физическо копиране от CP_audit (не symlink, не import): cp ../CP_audit/backend/src/middleware/auth.js ./src/middleware/auth.js cp ../CP_audit/backend/src/middleware/error-handler.js ./src/middleware/ # ... и т.н. за всеки файл от Group 1 списъка // backend/src/server.js: const server = app.listen(PORT, () => { logger.info({ port: PORT }, 'Server started'); }); server.setTimeout(700 * 1000); // 700s за Claude API calls |
| DONE WHEN | - ✓ node backend/src/server.js → 'Server started' в лога - ✓ GET /health → 200 OK - ✓ Всички копирани файлове са физически в новото repo (не symlinks) - ✓ db.js path е /data/toc_audit.db |

Task 0.4 · [Senior Backend] Конфигурирай Railway — нов отделен service

| ЩО ТОЧНО | - Влез в Railway dashboard → New Project → Deploy from GitHub repo - Избери новото repo (mP3nchev/CP_toc_audit) - Root directory: backend/ - Добави Railway Volume: mount path = /data - Конфигурирай ENV variables в Railway: - ANTHROPIC_API_KEY = <твоят ключ> - BLOB_READ_WRITE_TOKEN = <Vercel Blob token> - API_KEY = <нов secret за x-api-key auth> - NODE_ENV = production - PORT = 3001 (или Railway default) - ENABLE_TOC_AUDIT = true - Провери nixpacks.toml или Procfile ако е нужен - ВАЖНО: Това е ОТДЕЛЕН Railway service от CP_audit — различен URL |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | // nixpacks.toml (ако е нужен): [phases.build] cmds = ['npm install'] [phases.start] cmd = 'node src/server.js' // Или Procfile: web: node src/server.js |
| DONE WHEN | - ✓ Railway deploy → 'Server started' в Railway logs - ✓ Railway Volume /data е монтиран - ✓ GET https://<railway-url>/health → 200 - ✓ ENV variables са конфигурирани (не са hardcoded в кода) - ✓ Различен URL от CP_audit Railway service |

Task 0.5 · [Senior Frontend] Конфигурирай Vercel — нов отделен проект

| ЩО ТОЧНО | - Влез в Vercel dashboard → New Project → Import Git Repository - Избери новото repo (mP3nchev/CP_toc_audit) - Root directory: frontend/ - Framework: Next.js (auto-detect) - Конфигурирай ENV variables в Vercel: - RAILWAY_BACKEND_URL = https://<новият-railway-url> - NEXT_PUBLIC_APP_NAME = CraftPolicy Legal Audit - API_KEY = <същият secret от Railway> - Провери domain: ще е различен от CP_audit Vercel проекта - ВАЖНО: Това е ОТДЕЛЕН Vercel проект — различен domain от CP_audit |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | // frontend/.env.local (за локална разработка): RAILWAY_BACKEND_URL=http://localhost:3001 API_KEY=dev-secret-key // frontend/.env.local НЕ се commit-ва в git // Добави в .gitignore: .env.local .env*.local |
| DONE WHEN | - ✓ Vercel deploy → build success без errors - ✓ https://<vercel-url>/ → Next.js app се зарежда - ✓ Различен domain от CP_audit Vercel проект - ✓ ENV variables са конфигурирани в Vercel dashboard (не в кода) |

Task 0.6 · [Senior Backend] Верификация на изолацията от CP_audit

| ЩО ТОЧНО | - Провери че новото repo НЕ import-ва нищо от CP_audit с пътища като '../CP_audit/...' - Провери че package.json НЕ съдържа локални file: dependencies към CP_audit - Провери че Railway ENV variables са различни от CP_audit (различен API_KEY) - Провери че SQLite файлът е /data/toc_audit.db — различен от CP_audit's database - Провери Vercel domain е различен — двата проекта са напълно независими - Направи test: спри CP_audit Railway service → новият проект продължава да работи |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | # Проверки за изолация: grep -r '../CP_audit' ./backend/src/ # трябва да върне нула резултати grep -r '../CP_audit' ./frontend/ # трябва да върне нула резултати cat backend/package.json ¦ grep 'file:' # трябва да е empty |
| DONE WHEN | - ✓ grep за '../CP_audit' → нула резултати в целия нов repo - ✓ Двата Railway services имат различни URLs - ✓ Двата Vercel проекта имат различни domains - ✓ CP_audit спрян → новият проект продължава да работи нормално |

# 1. Architecture — Decisions & Justification

| ⚠ WARN | CONTEXT: Максимум 5 одита/ден. Нула concurrent одити по едно и също време. Един потребител (вътрешен инструмент). Claude API реалистичен timeout: 90-300 секунди per документ в зависимост от размера. Тези факти определят целия архитектурен избор — прочети ги преди да четеш архитектурата. |
| --- | --- |

## 1.1 Tech Stack — Final

| Layer | Choice | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 15 (App Router) | Идентичен stack с CP_audit frontend — познат от Claude Code. Нов Vercel проект, нов domain. App Router за server/client component split. |
| Backend | Node.js / Express 4.x | Идентичен stack с CP_audit backend — копираш middleware и utilities. Нов Railway service, нов URL. Нулево learning curve. |
| Database | SQLite (better-sqlite3) WAL | При 5 одита/ден SQLite WAL е 100× достатъчен. Нов Railway Volume на /data/toc_audit.db — напълно отделен от CP_audit. |
| AI Layer | Anthropic Claude Sonnet 4.6 | 64K output tokens. Реалистичен execution time: 90-300s per документ. Същият claude-api.js копиран физически. |
| File Storage | Vercel Blob | Може да е същият Vercel Blob акаунт но различен path prefix: toc-audits/<uid>/. Blob token се конфигурира в новия Railway ENV. |
| File Parsing | pdf-parse + mammoth | Копиран физически text-extractor.js от CP_audit. Без промяна. |
| Hosting | Нов Railway service + Нов Vercel проект | Напълно отделни от CP_audit. Различни URLs. Различни ENV variables. Независими deploy цикли. |

## 1.2 Alternatives Rejected

### Алтернатива А — Next.js Full-Stack (без отделен Express)

Vercel serverless functions имат 10-60s timeout в зависимост от плана. Claude API call за 20-страничен документ отнема 90-300s. Физически невъзможно. ОТХВЪРЛЕНА.

| DECISION | При 5 одита/ден и нула concurrent операции — текущата Railway + SQLite + Express архитектура е напълно достатъчна. Никаква queue система, никакъв PostgreSQL, никакъв Redis. Простото е правилното тук. |
| --- | --- |

## 1.3 Claude API Timeout — Critical Decision

| 🚨 CRITICAL | Claude API реалистични времена за изпълнение: • Малък документ (5-10 стр.): 90-120 секунди • Среден документ (15-20 стр.): 150-200 секунди • Голям документ (25+ стр.): 240-300 секунди • Privacy + T&C последователно (2 документа): до 600 секунди total ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Express request timeout трябва да е минимум 600 секунди. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Node.js http.server timeout = 700 секунди. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Frontend polling interval = 10 секунди (не 2-3s). ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Frontend показва progress indicator докато чака — не spinner без информация. |
| --- | --- |

# 2. System Design & API

## 2.1 End-to-End Data Flow

- 1. Потребителят → /toc-audit → форма: client_name, site_url, business_type, upload Privacy PDF и/или T&C PDF, отговори на contextual въпроси

- 2. Frontend → POST /api/toc/start (multipart/form-data) → Express → multer disk storage → temp files на диска

- 3. Backend → text-extractor.js → извлича текст от всеки качен документ → изтрива temp файловете в finally{}

- 4. Backend → зарежда toc-questions.json → filter by business_type → сравнява с questions_answers → генерира active_criteria list с explicit skipped:true/false per критерий

- 5. КРИТИЧНА СТЪПКА: валидира че active_criteria.filter(c=>!c.skipped).length === expected_count от prompt файла

- 6. Backend → записва audit в SQLite (status='processing') → HTTP 200 с {audit_uid} веднага

- 7. ASYNC (fire-and-forget): ако Privacy документ е качен → Privacy prompt → claude-api.js (timeout:300s) → JSON response parsing → criteria count validation → записва в toc_results

- 8. 15 секунди delay → ако T&C документ е качен → T&C prompt → claude-api.js (timeout:300s) → JSON response parsing → criteria count validation → записва в toc_results

- 9. Backend → update audit status='completed' → ако нещо fail → status='failed' с error_details

- 10. Frontend polls GET /api/toc/:uid/status (на всеки 10s) → при 'completed' → redirect към /toc-report/:uid

- 11. /toc-report/:uid → зарежда GET /api/toc/:uid → показва edit mode с двата резултата

- 12. Потребителят редактира оценки → score се recalculates live в браузъра (visual only) → Save → POST /api/toc/:uid/save → backend recalculates authoritative score → записва editor_criteria_json

- 13. Publish → POST /api/toc/:uid/publish → SQLite transaction → snapshot published_json → генерира share_uid → връща share_url

- 14. /toc-report/share/:share_uid → public endpoint → чете published_json → clean presentation

## 2.2 API Endpoints

| Method | Endpoint | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/toc/start | Multipart. Fields: privacy(file?), toc(file?), client_name, site_url, business_type, questions_answers_json. Поне един файл задължителен. HTTP 200 веднага с {audit_uid}. |
| GET | /api/toc/:uid/status | Lightweight poll. Връща {status, progress_pct, error_details?}. Без auth — uid е достатъчна защита. |
| GET | /api/toc/:uid | Full fetch. Връща {audit, privacy_result¦null, toc_result¦null}. Protected с auth. |
| POST | /api/toc/:uid/save | Body: {doc_type, editor_criteria_json}. Backend recalculates authoritative scores. Връща {total_score, tier_scores_json, low_score_count, verbal_scale}. |
| POST | /api/toc/:uid/publish | SQLite transaction. Генерира share_uid. Snapshot в published_json. Връща {share_uid, share_url}. 409 ако вече публикуван. |
| GET | /api/toc/share/:share_uid | Public, без auth. Чете published_json snapshot. За clean presentation view. |
| GET | /api/toc/dashboard | Protected. List: [{uid, client_name, site_url, created_at, privacy_pct, toc_pct, privacy_low_count, toc_low_count}]. Query: page, limit. |

# 3. Database Design

### toc_audits

CREATE TABLE IF NOT EXISTS toc_audits (

id             INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

uid            TEXT NOT NULL UNIQUE,          -- toc_<hex8>

client_name    TEXT NOT NULL,

site_url       TEXT NOT NULL,

business_type  TEXT NOT NULL,                 -- 'b2b'|'saas'|'ecommerce'

status         TEXT NOT NULL DEFAULT 'processing',

has_privacy    INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

has_toc        INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

error_details  TEXT,

share_uid      TEXT,

published_json TEXT,

created_at     DATETIME NOT NULL DEFAULT (datetime('now')),

published_at   DATETIME

);

### toc_results

CREATE TABLE IF NOT EXISTS toc_results (

id                   INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

audit_uid            TEXT NOT NULL,

doc_type             TEXT NOT NULL,            -- 'privacy'|'toc'

criteria_json        TEXT NOT NULL,

-- [{id, name, tier, score, explanation, skipped: true|false}]

editor_criteria_json TEXT,                     -- NULL until edited

total_score          REAL,

total_max_score      REAL,

total_pct            REAL,

tier_scores_json     TEXT,

-- {tier1:{score,max,pct}, tier2:{...}, tier3:{...}, tier4:{...}}

low_score_count      INTEGER,                  -- score <= 3, skipped excluded

verbal_scale         TEXT,

recommendations_json TEXT,                     -- [{title, text}] max 4

business_summary     TEXT,

evaluated_count      INTEGER,                  -- брой НЕ-skipped критерии

expected_count       INTEGER,                  -- очакван брой от prompt

FOREIGN KEY (audit_uid) REFERENCES toc_audits(uid)

);

CREATE UNIQUE INDEX idx_toc_audits_uid ON toc_audits(uid);

CREATE INDEX idx_toc_results_audit ON toc_results(audit_uid);

CREATE INDEX idx_toc_audits_created ON toc_audits(created_at DESC);

CREATE INDEX idx_toc_share ON toc_audits(share_uid) WHERE share_uid IS NOT NULL;

| 🚨 CRITICAL | evaluated_count и expected_count се записват PER ДОКУМЕНТ в toc_results. При всеки save и publish — системата проверява evaluated_count === expected_count. Ако не съвпадат → API връща 422 CRITERIA_COUNT_MISMATCH с детайли. Това е гаранцията че никой критерий не е пропуснат по грешка. |
| --- | --- |

# 4. File Strategy — 3 Groups

## Group 1 — Copy As-Is от CP_audit (физическо копиране в новото repo)

| 🚨 CRITICAL | Тези файлове се КОПИРАТ ФИЗИЧЕСКИ от CP_audit repo в новото repo. НЕ се import-ват с relative paths. НЕ се линкват. НЕ се препращат. След копирането живеят самостоятелно в новото repo и не зависят от CP_audit. Виж Task 0.3 за точните команди за копиране. |
| --- | --- |

| Файл | Защо as-is |
| --- | --- |
| backend/src/integrations/claude-api.js | Budget gate, circuit breaker, parametrized max_tokens. Reuse директно. |
| backend/src/integrations/blob-storage.js | Vercel Blob wrapper. Нови paths се задават при извикване. |
| backend/src/middleware/file-upload.js | Multer — upload.fields() се конфигурира в toc.routes.js. |
| backend/src/middleware/auth.js | x-api-key защита. Идентична за новите endpoints. |
| backend/src/middleware/requestId.js | UUID per request. As-is. |
| backend/src/middleware/error-handler.js | Централизиран error response. As-is. |
| backend/src/utils/logger.js | Winston. As-is. |
| backend/src/utils/circuit-breaker.js | Wraps Claude API calls. Import в toc-analyzer.js. |
| backend/src/database/db.js | SQLite singleton. As-is. |
| backend/src/analyzers/text-extractor.js | PDF/DOCX → text. As-is. |

## Group 2 — Reference от CP_audit (четеш там, пишеш нов файл в новото repo)

| NOTE | Отвори CP_audit repo само за четене и разбиране на patterns. НЕ копираш тези файлове — пишеш нов файл в новото repo, вдъхновен от тях. Крайният резултат е нов файл в mP3nchev/CP_toc_audit — не в CP_audit. |
| --- | --- |

| Чети | Пишеш | Какво взимаш |
| --- | --- | --- |
| CP_audit: audit.routes.js | Нов: toc.routes.js в новото repo | Route structure, multer integration, async pattern, response format |
| CP_audit: privacy-policy-analyzer.js | Нов: toc-analyzer.js в новото repo | Claude API call pattern, prompt construction, JSON parsing, retry, budget tracking |
| CP_audit: schema.sql + migrations | Нов: migrate-add-toc.js в новото repo | PRAGMA guard, CREATE TABLE pattern, startup runner |
| CP_audit: frontend/app/api/proxy/route.js | Нов proxy route в новото frontend | Пишеш нов от нулата по същия pattern — не копираш |
| CP_audit: components/report/ (14 компонента) | Нова папка: components/toc/ в новото repo | Component structure, props, shadcn/ui usage, conditional rendering |

## Group 3 — New Files

| Нов файл | Отговорност |
| --- | --- |
| backend/src/routes/toc.routes.js | 7 endpoints, multer disk storage, validation, async analyzer |
| backend/src/analyzers/toc-analyzer.js | Privacy + T&C prompts, sequential Claude calls, criteria count validation, JSON parsing |
| backend/src/analyzers/toc-score-calculator.js | Pure functions: tier scoring, total, verbal scale, recalculate |
| backend/src/config/toc-questions.json | Въпроси с skip_criteria_if_false mapping |
| backend/src/config/toc-criteria-privacy.json | Пълен списък с Privacy критерии по Tier-ове с expected_count |
| backend/src/config/toc-criteria-toc.json | Пълен списък с T&C критерии по Tier-ове с expected_count |
| backend/src/database/migrate-add-toc.js | CREATE TABLE toc_audits + toc_results при startup |
| frontend/app/toc-audit/page.jsx | Intake форма |
| frontend/app/toc-report/[uid]/page.jsx | Edit mode |
| frontend/app/toc-report/[uid]/share/page.jsx | Clean presentation view |
| frontend/app/dashboard/page.jsx | Одити таблица |
| frontend/components/toc/CriteriaTable.jsx | Интерактивна таблица с inline edit |
| frontend/components/toc/ScoreCards.jsx | Score cards + donut chart |
| frontend/components/toc/PriorityTimeline.jsx | 7 избрани критерия |
| frontend/components/toc/TierBreakdown.jsx | Tier резюме |
| frontend/components/toc/VerbaleScale.jsx | Словесна скала |
| frontend/components/toc/UploadSection.jsx | Drag & drop upload |
| frontend/lib/toc-score-calculator.ts | TypeScript port за live preview в браузъра |

# 5. Phased Implementation Plan

| NOTE | ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 1. Изпълнявай tasks в строго посочения ред — всеки зависи от предишния 2. Прочети всички референтни файлове ПРЕДИ да пишеш код 3. DONE WHEN критериите са задължителни — не минавай напред без тях 4. При конфликт между план и реален код — СПРИ и питай 5. Всяка промяна в съществуващ файл се wrapper-ва в try/catch |
| --- | --- |

Phase 1 · ~4 часа · Role: Senior Backend Engineer Foundation — Database, Routes, Config

Task 1.1 · [Senior Backend] Създай migrate-add-toc.js и го регистрирай в startup

| ЩО ТОЧНО | - Прочети backend/src/database/db.js — намери startup migration runner логиката - Прочети backend/src/database/ всички migration файлове — разбери PRAGMA guard pattern - Създай backend/src/database/migrate-add-toc.js - Имплементирай CREATE TABLE toc_audits с всички колони от Section 3 - Имплементирай CREATE TABLE toc_results с всички колони включително evaluated_count и expected_count - Имплементирай всичките 4 индекса от Section 3 - Добави PRAGMA guard: IF NOT EXISTS на всяка CREATE TABLE - Регистрирай migrate-add-toc.js в db.js startup sequence |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | // В db.js — добави след съществуващите migrations: require('./migrate-add-toc').run(db); // В migrate-add-toc.js: module.exports.run = function(db) { db.exec(`CREATE TABLE IF NOT EXISTS toc_audits (...)`); db.exec(`CREATE TABLE IF NOT EXISTS toc_results (...)`); // indexes... }; |
| DONE WHEN | - ✓ Railway container стартира без crash - ✓ SELECT * FROM toc_audits LIMIT 1 → връща empty без error - ✓ SELECT * FROM toc_results LIMIT 1 → връща empty без error - ✓ Вторият restart не дублира таблиците (PRAGMA guard работи) |

Task 1.2 · [Senior Backend] Създай toc-questions.json и criteria конфиг файловете

| ЩО ТОЧНО | - Създай backend/src/config/toc-questions.json с 3-те шаблонни въпроса - Всеки въпрос: { question, type:'boolean', applies_to:'toc'¦'privacy'¦'both', skip_criteria_if_false:[...ids] } - Създай backend/src/config/toc-criteria-privacy.json — структура: { expected_count: N, tiers: { tier1: [{id, name, multiplier:5}], tier2:[...], tier3:[...], tier4:[...] } } - Създай backend/src/config/toc-criteria-toc.json — същата структура за T&C критерии - ВАЖНО: expected_count трябва да отговаря точно на броя критерии в масивите - Попълни с placeholder критерии за тестване — реалните ще дойдат от потребителя |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | // toc-questions.json пример: { "has_registration": { "question": "Има ли опция за регистрация?", "type": "boolean", "applies_to": "toc", "skip_criteria_if_false": [12, 13, 14] } } // toc-criteria-privacy.json пример: { "expected_count": 30, "tiers": { "tier1": [{"id":1,"name":"Правно основание","multiplier":5},...], "tier2": [...], "tier3": [...], "tier4": [...] } } |
| DONE WHEN | - ✓ JSON.parse(fs.readFileSync('toc-questions.json')) не хвърля грешка - ✓ JSON.parse(fs.readFileSync('toc-criteria-privacy.json')) не хвърля грешка - ✓ expected_count === sum на всички criteria в tiers |

Task 1.3 · [Senior Backend] Създай toc-score-calculator.js (backend) с unit tests

| ЩО ТОЧНО | - Създай backend/src/analyzers/toc-score-calculator.js - Имплементирай calculateTierScore(criteria, tierNum, multiplier) → {score, max, pct} - criteria е array от {score:1-5, skipped:bool} — skipped се изключват от знаменателя - Имплементирай calculateTotal(tierResults) → {total_score, total_max, total_pct} - Имплементирай getVerbalScale(pct) → string от: Критичен риск(0-30), Несъответствие(31-50), Частично(51-60), Адекватно(61-75), Високо(76-89), Пълно(90-100) - Имплементирай countLowScores(criteria) → Integer (score<=3, skipped excluded) - Имплементирай recalculateFromEditor(editor_criteria_json, criteria_config) → пълен scoring резултат - Всички функции са PURE — без I/O, без side effects - Напиши backend/test/toc-score-calculator.test.js с минимум 10 test cases |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | // Примерни test cases: // Tier1: 3 критерия × 5 = max 15. Оценки: [5,3,4]. score=60, max=75 // При skipped: знаменателят намалява // 0% → 'Критичен риск', 55% → 'Частично съответствие' // countLowScores([{score:2},{score:4},{score:1,skipped:true}]) → 1 |
| DONE WHEN | - ✓ node --test backend/test/toc-score-calculator.test.js → всички тестове pass - ✓ Ръчна проверка: calculateTierScore с known input → expected output - ✓ getVerbalScale(30) → 'Критичен риск', getVerbalScale(31) → 'Несъответствие' |

Task 1.4 · [Senior Backend] Регистрирай toc.routes.js скелет в новия Express app

| ЩО ТОЧНО | - Прочети CP_audit/backend/src/routes/audit.routes.js — разбери как се регистрира в app.js - В НОВОТО repo: backend/src/app.js вече е създаден в Task 0.3 - Създай backend/src/routes/toc.routes.js като скелет с placeholder handlers - Всеки endpoint от Section 2.2 трябва да е дефиниран (дори с res.status(501).json({})) - Регистрирай в новото app.js: app.use('/api/toc', tocRoutes) - Приложи authMiddleware за всички protected endpoints - НЕ прилагай authMiddleware за GET /api/toc/share/:share_uid - Добави GET /api/toc/questions?business_type=X endpoint — връща въпросите от toc-questions.json |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | // В новото backend/src/app.js: const tocRoutes = require('./routes/toc.routes'); app.use('/api/toc', tocRoutes); // В новото backend/src/routes/toc.routes.js: router.post('/start', authMiddleware, upload.fields([ {name:'privacy', maxCount:1}, {name:'toc', maxCount:1} ]), handleStart); router.get('/questions', handleGetQuestions); // без auth router.get('/share/:share_uid', handleShare); // без auth router.get('/dashboard', authMiddleware, handleDashboard); |
| DONE WHEN | - ✓ GET /api/toc/dashboard → 501 (не 404) — route съществува - ✓ POST /api/toc/start без auth header → 401 - ✓ POST /api/toc/start с auth header → 501 (не 404) - ✓ GET /api/toc/questions?business_type=ecommerce → 200 с JSON въпроси - ✓ Новият Vercel proxy forward-ва /api/toc/* към новия Railway URL |

Phase 2 · ~8 часа · Role: Senior Backend Engineer Core Backend — Analyzer, Skip Logic, Criteria Validation

| ⚠ WARN | ПРЕДИ да пишеш toc-analyzer.js — прочети privacy-policy-analyzer.js ЦЕЛИЯ. Разбери как се строи prompt-а, как се парсира JSON response-ът, как се вика claude-api.js. |
| --- | --- |

Task 2.1 · [Senior Backend] Имплементирай active_criteria filtering с validation

| ЩО ТОЧНО | - В toc-analyzer.js: функция buildActiveCriteria(docType, questionsAnswers, criteriaConfig) - Зарежда toc-criteria-{docType}.json - За всеки критерий: проверява дали id е в skip_criteria_if_false на FALSE отговор - Ако да → { ...criteria, skipped: true }, иначе → { ...criteria, skipped: false } - КРИТИЧНА ВАЛИДАЦИЯ: след filter → провери evaluated_count === expected_count - skipped_count - Ако evaluated_count + skipped_count !== expected_count → хвърли Error('CRITERIA_COUNT_MISMATCH') - Тази грешка трябва да abort-ва одита и да записва error_details в SQLite - Логни: 'Expected X criteria, got Y (Z skipped)' при всяко изпълнение |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | function buildActiveCriteria(docType, questionsAnswers, criteriaConfig) { const allCriteria = criteriaConfig.tiers flatten; const skipIds = new Set(); for (const [key, answer] of Object.entries(questionsAnswers)) { if (!answer && questions[key]?.applies_to includes docType) { questions[key].skip_criteria_if_false.forEach(id => skipIds.add(id)); } } const result = allCriteria.map(c => ({...c, skipped: skipIds.has(c.id)})); const evaluated = result.filter(c => !c.skipped).length; const expected = criteriaConfig.expected_count - skipIds.size; if (evaluated !== expected) throw new Error('CRITERIA_COUNT_MISMATCH'); return result; } |
| DONE WHEN | - ✓ buildActiveCriteria с has_registration=false → критерии 12,13,14 са skipped:true - ✓ evaluated_count + skipped_count === expected_count (задължително) - ✓ buildActiveCriteria с невалиден отговор → Error се хвърля |

Task 2.2 · [Senior Backend] Имплементирай Privacy Policy prompt и Claude API call

| ЩО ТОЧНО | - В toc-analyzer.js: функция analyzePrivacyPolicy(text, activeCriteria, businessContext) - Строй prompt: системен контекст + бизнес информация + активни критерии с multipliers + инструкции за JSON output - JSON output format per критерий: { id, score: 1-5, explanation: 'max 2-3 изречения', skipped: false } - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в prompt: 'Return ONLY valid JSON array. No prose before or after. First char must be [.' - Robust JSON parsing: намери индексите на първото '[' и последното ']' → parse само substring - Ако parse fail → retry ВЕДНЪЖ с по-explicit prompt → ако пак fail → throw Error('JSON_PARSE_FAILED') - КРИТИЧНА POST-PARSE ВАЛИДАЦИЯ: response.length === activeCriteria.filter(c=>!c.skipped).length - Ако не съвпада → throw Error('RESPONSE_CRITERIA_MISMATCH: expected X got Y') - Timeout за Claude API call: 300 секунди (не 90) - Записвай в SQLite: evaluated_count = response.length, expected_count = activeCriteria.filter(!skipped).length |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | // Prompt structure (опростено): const prompt = ` You are a GDPR legal expert auditing a Privacy Policy. Business: ${businessType}, Site: ${siteUrl} Evaluate ONLY these ${activeCriteria.filter(c=>!c.skipped).length} criteria: ${activeCriteria.filter(c=>!c.skipped).map(c => `${c.id}. ${c.name} [Tier${c.tier} x${c.multiplier}]`).join('\n')} Return ONLY a valid JSON array. No text before or after. Format: [{id, score, explanation}] `; // Robust parsing: const firstBracket = raw.indexOf('['); const lastBracket = raw.lastIndexOf(']'); const parsed = JSON.parse(raw.substring(firstBracket, lastBracket + 1)); |
| DONE WHEN | - ✓ analyzePrivacyPolicy с реален 5-стр. PDF → JSON response без parse error - ✓ response.length === expected активни критерии - ✓ evaluated_count === expected_count в SQLite записа - ✓ Симулирай bad JSON от Claude (mock) → retry логиката се активира |

Task 2.3 · [Senior Backend] Имплементирай T&C prompt и sequential execution

| ЩО ТОЧНО | - В toc-analyzer.js: функция analyzeToc(text, activeCriteria, businessContext) — аналогична на Privacy но с T&C промпт - Функция runFullAnalysis(privacyText, tocText, questionsAnswers, businessContext, auditUid): - 1. Ако privacyText → analyzePrivacyPolicy → записва резултат → update audit progress - 2. await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 15000)) — 15s delay - 3. Ако tocText → analyzeToc → записва резултат → update audit progress - 4. update audit status='completed' - 5. При Error в стъпка 1 → записва error_details → НЕ пуска стъпки 2-3 → status='failed' - 6. При Error в стъпка 3 → Privacy резултатът се запазва → само T&C fail-ва - runFullAnalysis се вика fire-and-forget от route handler - Express request timeout: 700 секунди (конфигурирай в server.js) |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | // В server.js: server.setTimeout(700 * 1000); // Fire-and-forget pattern: router.post('/start', async (req, res) => { // validation... const uid = generateUid(); db.prepare('INSERT INTO toc_audits...').run(...); res.json({ audit_uid: uid }); // HTTP 200 веднага runFullAnalysis(...).catch(err => { logger.error({ uid, err }); db.prepare("UPDATE toc_audits SET status='failed'").run(uid); }); }); |
| DONE WHEN | - ✓ POST /api/toc/start → HTTP 200 в < 500ms (не чака Claude) - ✓ GET /api/toc/:uid/status polling → след 90-300s → status='completed' - ✓ Ако само Privacy е качен → toc_result е NULL → privacy_result е записан - ✓ Ако Privacy fail → T&C НЕ се пуска → status='failed' |

Task 2.4 · [Senior Backend] Имплементирай Save и Publish endpoints

| ЩО ТОЧНО | - POST /api/toc/:uid/save handler: - 1. Validate body: doc_type, editor_criteria_json (array) - 2. CRITERIA COUNT CHECK: editor_criteria_json.filter(!skipped).length === toc_results.expected_count - 3. Ако не съвпада → 422 { error:'CRITERIA_COUNT_MISMATCH', expected, received } - 4. Вика toc-score-calculator.js recalculateFromEditor(editor_criteria_json, criteriaConfig) - 5. UPDATE toc_results SET editor_criteria_json, total_score, total_pct, tier_scores_json, low_score_count, verbal_scale - 6. Връща новите score стойности - POST /api/toc/:uid/publish handler: - 1. Провери audit.share_uid IS NULL (не вече публикуван) → иначе 409 - 2. Fetch privacy_result + toc_result (editor версиите ако съществуват) - 3. BEGIN TRANSACTION - 4. Генерирай share_uid = crypto.randomBytes(8).toString('hex') - 5. Snapshot: published_json = JSON.stringify({ audit, privacy_result, toc_result }) - 6. UPDATE toc_audits SET share_uid, published_json, published_at = datetime('now') - 7. COMMIT → при error ROLLBACK → 500 - 8. Връща { share_uid, share_url: '/toc-report/share/' + share_uid } |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | // Save with criteria validation: const received = editor_criteria_json.filter(c => !c.skipped).length; const expected = result.expected_count; if (received !== expected) { return res.status(422).json({ error: 'CRITERIA_COUNT_MISMATCH', expected, received }); } // Publish transaction: const publishStmt = db.transaction(() => { db.prepare('UPDATE toc_audits SET share_uid=?, published_json=?, published_at=datetime("now") WHERE uid=?') .run(shareUid, JSON.stringify(snapshot), uid); }); publishStmt(); |
| DONE WHEN | - ✓ POST /api/toc/:uid/save → 200 с нови score стойности - ✓ POST /api/toc/:uid/save с грешен count → 422 CRITERIA_COUNT_MISMATCH - ✓ POST /api/toc/:uid/publish → 200 с share_url - ✓ POST /api/toc/:uid/publish втори път → 409 - ✓ GET /api/toc/share/:share_uid → 200 с published_json данните |

Phase 3 · ~4 часа · Role: Senior Frontend Engineer Frontend — Intake Form & Upload

| ⚠ WARN | Прочети frontend/app/ и frontend/components/report/ преди да пишеш. Разбери Next.js App Router server/client component split. Следвай съществуващите conventions. |
| --- | --- |

Task 3.1 · [Senior Frontend] Създай UploadSection.jsx компонент

| ЩО ТОЧНО | - Drag & drop зона + browse бутон за един файл - Приема props: label, fieldName, onFileSelect(file), acceptedTypes=['.pdf','.docx'] - Клиентска валидация: file.type проверка за PDF и DOCX MIME types - Показва file name след избор + бутон за премахване - Показва грешка ако невалиден тип - НЕ upload-ва — само state management. Upload-ът е в page.jsx при submit. - Компонентът е 'use client' |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | 'use client' export function UploadSection({ label, fieldName, onFileSelect }) { const [file, setFile] = useState(null); const [error, setError] = useState(null); const ACCEPTED = ['application/pdf', 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document']; const handleFile = (f) => { if (!ACCEPTED.includes(f.type)) { setError('Само PDF и DOCX'); return; } setFile(f); setError(null); onFileSelect(f); }; // drag events + input... } |
| DONE WHEN | - ✓ Drag & drop PDF → показва filename - ✓ Drag & drop .txt → показва error message - ✓ Browse → file picker ограничен до .pdf и .docx - ✓ Remove бутон → file state се изчиства |

Task 3.2 · [Senior Frontend] Създай toc-audit/page.jsx — Intake форма

| ЩО ТОЧНО | - Server component wrapper + 'use client' form component - Секция 1 — Client Info: client_name (required), site_url (required), business_type (select: B2B/SaaS/eCommerce) - Секция 2 — Upload Privacy Policy: UploadSection компонент - Секция 3 — Upload Terms & Conditions: UploadSection компонент - Валидация: поне един от двата файла е задължителен - Секция 4 — Contextual въпроси: зарежда се от GET /api/toc/questions?business_type=X - Въпросите се показват динамично при смяна на business_type - Всеки въпрос е Yes/No radio button - Submit: FormData с всички полета → POST /api/toc/start → redirect към /toc-report/:uid с loading state - Progress indicator: след submit показва 'Анализът може да отнеме 2-5 минути...' - Polling: GET /api/toc/:uid/status на всеки 10 секунди → при 'completed' → redirect |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | // Submit handler: const handleSubmit = async () => { const fd = new FormData(); fd.append('client_name', clientName); fd.append('site_url', siteUrl); fd.append('business_type', businessType); if (privacyFile) fd.append('privacy', privacyFile); if (tocFile) fd.append('toc', tocFile); fd.append('questions_answers_json', JSON.stringify(answers)); const res = await fetch('/api/toc/start', { method:'POST', body:fd }); const { audit_uid } = await res.json(); startPolling(audit_uid); }; // Polling: const startPolling = (uid) => { const interval = setInterval(async () => { const s = await fetch(`/api/toc/${uid}/status`).then(r=>r.json()); if (s.status === 'completed') { clearInterval(interval); router.push(`/toc-report/${uid}`); } if (s.status === 'failed') { clearInterval(interval); setError(s.error_details); } }, 10000); }; |
| DONE WHEN | - ✓ Форма render-ва без console errors - ✓ Submit без файл → validation error (не submit) - ✓ Submit с PDF → HTTP 200 с audit_uid - ✓ Polling стартира след submit → спира при completed/failed - ✓ Redirect към /toc-report/:uid при completed |

Phase 4 · ~8 часа · Role: Senior Frontend Engineer Frontend — Edit Mode, Scoring, Visualization

Task 4.1 · [Senior Frontend] Порт на scoring логиката в TypeScript

| ЩО ТОЧНО | - Създай frontend/lib/toc-score-calculator.ts - Порт на ВСИЧКИ функции от backend/src/analyzers/toc-score-calculator.js - TypeScript типове: Criterion, TierResult, ScoringResult - ВАЖНО: тази версия е само за live visual preview при drag на slider - Авторитетното scoring е САМО на backend (POST /api/toc/:uid/save → backend recalculates) - Frontend scoring се използва само за instant UI feedback — не за запис в DB - Добави comment в кода: '// VISUAL ONLY — backend is the source of truth' |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | // frontend/lib/toc-score-calculator.ts export interface Criterion { id: number; score: number; tier: number; multiplier: number; skipped: boolean; } export function calculateTierScore(criteria: Criterion[], tier: number) { const tierCriteria = criteria.filter(c => c.tier === tier && !c.skipped); const multiplier = tierCriteria[0]?.multiplier ?? 1; const score = tierCriteria.reduce((s,c) => s + c.score * multiplier, 0); const max = tierCriteria.length * 5 * multiplier; return { score, max, pct: max > 0 ? (score/max)*100 : 0 }; } |
| DONE WHEN | - ✓ tsc --noEmit → нула TypeScript errors - ✓ calculateTierScore с known input → same result като backend версията - ✓ getVerbalScale прагове са идентични с backend (0-30, 31-50, ...) |

Task 4.2 · [Senior Frontend] Създай CriteriaTable.jsx — интерактивна таблица

| ЩО ТОЧНО | - Props: criteria (array), onCriterionChange(id, field, value), readOnly=false - Колони: №, Критерий, Tier, Оценка (1-5), Обяснение - Skipped критерии се показват с 'N/A' и сив фон — не са editable - Оценката е slider (input type='range' min=1 max=5 step=1) в edit mode - При промяна на slider → onCriterionChange се вика → parent state се update-ва → scoring се recalculates - Обяснението е <textarea contentEditable> или controlled textarea в edit mode - Групиране: показва Tier header преди всяка група (Tier 1, Tier 2, etc.) - Показва Tier sub-total след всяка tier група - В readOnly mode: оценката е статичен badge, обяснението е <p> |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | 'use client' export function CriteriaTable({ criteria, onCriterionChange, readOnly }) { const tiers = [1,2,3,4]; return ( <table> {tiers.map(tier => ( <TierGroup key={tier} tier={tier} criteria={criteria.filter(c => c.tier === tier)} onCriterionChange={onCriterionChange} readOnly={readOnly} /> ))} </table> ); } |
| DONE WHEN | - ✓ Таблица render-ва с 4 Tier секции - ✓ Slider промяна → parent onCriterionChange се вика - ✓ Skipped критерии → N/A badge, не editable - ✓ readOnly=true → нито slider, нито textarea |

Task 4.3 · [Senior Frontend] Създай ScoreCards, TierBreakdown, VerbaleScale, PriorityTimeline

| ЩО ТОЧНО | - ScoreCards.jsx: 4 карти — Обща оценка (%), Privacy Tier breakdown, T&C Tier breakdown, Критерии с ниска оценка - TierBreakdown.jsx: за всеки tier → score/max → progress bar → % съответствие - VerbaleScale.jsx: цветова скала с 6 стъпки, текущата е highlighted - PriorityTimeline.jsx: 7 hardcoded criteria IDs от конфиг → показва ги в timeline с оценка и цвят - Конфигурацията на 7-те критерия се чете от frontend/lib/priority-criteria.ts — потребителят я дефинира - Всички компоненти приемат scoring props и са 'use client' - Scoring данните идват от parent — компонентите не fetch-ват сами |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | // VerbaleScale прагове — идентични с backend: const SCALE = [ { min:0, max:30, label:'Критичен риск', color:'red' }, { min:31, max:50, label:'Несъответствие', color:'orange' }, { min:51, max:60, label:'Частично съответствие', color:'yellow' }, { min:61, max:75, label:'Адекватно', color:'lime' }, { min:76, max:89, label:'Високо съответствие', color:'green' }, { min:90, max:100, label:'Пълно съответствие', color:'emerald' }, ]; |
| DONE WHEN | - ✓ ScoreCards render-ва с mock data без console errors - ✓ VerbaleScale highlights коректния праг при различни % стойности - ✓ PriorityTimeline render-ва 7 критерия - ✓ При промяна на scoring props → всички компоненти се re-render-ват |

Task 4.4 · [Senior Frontend] Създай toc-report/[uid]/page.jsx — Edit Mode

| ЩО ТОЧНО | - Server component: fetch GET /api/toc/:uid → pass data като props към client component - Client component EditModeClient: управлява целия edit state - Tabs или scroll sections: 'Privacy Policy' и 'Terms & Conditions' (само ако са налични) - UX навигация: sticky sidebar или jump links за бърз достъп до всеки раздел - За всеки документ показва: business_summary, CriteriaTable, TierBreakdown, ScoreCards, VerbaleScale, PriorityTimeline - State: privacyCriteria, tocCriteria — initialized от API data - При slider промяна: update state → recalculate scoring (frontend calculator) → update ScoreCards live - Save бутон: POST /api/toc/:uid/save с editor_criteria_json → при 200 → update authoritative scores - Publish бутон: активира се само след Save → POST /api/toc/:uid/publish → показва share_url - Publish бутон е disabled ако не е направен Save след последна промяна |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | // EditModeClient state: const [privacyCriteria, setPrivacyCriteria] = useState(initialPrivacy); const [liveScores, setLiveScores] = useState(initialScores); const [hasUnsavedChanges, setHasUnsavedChanges] = useState(false); const handleCriterionChange = (id, field, value) => { setPrivacyCriteria(prev => prev.map(c => c.id===id ? {...c,[field]:value} : c)); setLiveScores(calculateTotal(privacyCriteria)); // visual only setHasUnsavedChanges(true); }; // Publish disabled logic: <button disabled={hasUnsavedChanges} onClick={handlePublish}> Share Link </button> |
| DONE WHEN | - ✓ /toc-report/:uid render-ва без console errors - ✓ Slider промяна → ScoreCards се update-ват в реално време - ✓ Save → POST заявка → 200 → hasUnsavedChanges=false - ✓ Publish след Save → share_url се показва - ✓ Publish без Save → бутонът е disabled |

Task 4.5 · [Senior Frontend] Създай share/page.jsx и dashboard/page.jsx

| ЩО ТОЧНО | - share/page.jsx — SERVER component (няма 'use client'): - Fetch GET /api/toc/share/:share_uid → ако 404 → notFound() - Render-ва published_json данните - Използва CriteriaTable, ScoreCards, TierBreakdown, VerbaleScale с readOnly=true - БЕЗ edit controls, БЕЗ Save/Publish бутони - Чист professional layout — за клиента - dashboard/page.jsx — server component: - Fetch GET /api/toc/dashboard - Таблица: Дата, Клиент, Сайт, Privacy %, T&C %, Критерии ≤3 (Privacy), Критерии ≤3 (T&C) - Всеки ред е линк към /toc-report/:uid - Сортиране по created_at DESC (server-side, не client-side) |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | // share/page.jsx (server component): export default async function SharePage({ params }) { const res = await fetch(`${API}/api/toc/share/${params.share_uid}`); if (!res.ok) notFound(); const data = await res.json(); return <PresentationView data={data} />; } |
| DONE WHEN | - ✓ /toc-report/share/:uid render-ва данните от published_json - ✓ Нито един edit control не е видим на share страницата - ✓ /dashboard render-ва таблица с всички одити - ✓ Линк от dashboard → /toc-report/:uid работи |

Phase 5 · ~3 часа · Role: QA Engineer + Senior Backend Testing & Edge Cases

Task 5.1 · [QA Engineer] Unit tests за scoring и критична логика

| ЩО ТОЧНО | - backend/test/toc-score-calculator.test.js — минимум 15 test cases: - Tier scoring с всички multipliers (2,3,4,5) - Skipped criteria изключени от знаменател - getVerbalScale на всеки праг точно (30→Критичен, 31→Несъответствие, и т.н.) - countLowScores с mix от skipped и non-skipped - recalculateFromEditor с editor промени - backend/test/toc-criteria-validation.test.js: - buildActiveCriteria с has_registration=false → правилни skipped ids - evaluated_count + skipped_count === expected_count за всички business_type комбинации - CRITERIA_COUNT_MISMATCH грешка при tampered criteria JSON |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | node --test backend/test/toc-score-calculator.test.js node --test backend/test/toc-criteria-validation.test.js |
| DONE WHEN | - ✓ Всички tests pass без warnings - ✓ Coverage на edge cases: 0 активни критерии, всички skipped, всички оценки=5 |

Task 5.2 · [QA Engineer] Integration и edge case тестове

| ЩО ТОЧНО | - Edge case 1: само Privacy качен → T&C result е null → frontend показва само Privacy секция - Edge case 2: само T&C качен → Privacy result е null → frontend показва само T&C секция - Edge case 3: has_registration=false → критерии 12,13,14 са N/A → scoring знаменателят е намален - Edge case 4: Claude API JSON parse fail (mock) → retry → ако пак fail → status='failed' - Edge case 5: Privacy succeed, T&C fail → Privacy result се запазва, audit status='partial' - Edge case 6: Save с wrong criteria count → 422 CRITERIA_COUNT_MISMATCH - Edge case 7: Publish → share link → данните са snapshot (промяна след publish не се вижда) - Edge case 8: Publish два пъти → 409 - Edge case 9: Dashboard с 0 одита → empty state (не 500) - Edge case 10: share/:uid с невалиден uid → 404 page |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | // За mock Claude API при тестване: process.env.MOCK_CLAUDE = 'true' // toc-analyzer.js проверява: if (process.env.MOCK_CLAUDE) return mockResponse; |
| DONE WHEN | - ✓ Всички 10 edge cases са ръчно тествани - ✓ Нито един от тях води до 500 без user-friendly error message |

Phase 6 · ~2 часа · Role: Senior Backend + Senior Frontend Deployment & Smoke Test

Task 6.1 · [Senior Backend + Frontend] Deploy и production smoke test

| ЩО ТОЧНО | - Провери nixpacks.toml или Procfile в новото backend/ е коректен - Провери всички ENV variables са конфигурирани в НОВИЯ Railway service (не в CP_audit) - Push към main branch → Railway auto-deploy → провери Railway logs за migration success - Провери Railway logs: 'toc_audits table created' и 'toc_results table created' - Push frontend → Vercel auto-deploy → провери Vercel build без TypeScript errors - Провери новият Vercel domain е различен от CP_audit Vercel domain - Smoke test в production: пълен одит с реален PDF документ - Провери Vercel Blob dashboard: toc-audits/<uid>/ папка се създава - Провери dashboard: новият /dashboard показва одита - Провери share link работи на новия domain - Финална изолация проверка: CP_audit продължава да работи независимо |
| --- | --- |
| КОД / ФАЙЛ | // Нов Railway ENV (различен от CP_audit): ANTHROPIC_API_KEY=<key> BLOB_READ_WRITE_TOKEN=<vercel-blob-token> API_KEY=<нов-secret-различен-от-CP_audit> NODE_ENV=production ENABLE_TOC_AUDIT=true // Нов Vercel ENV (различен от CP_audit): RAILWAY_BACKEND_URL=https://<НОВИЯТ-railway-url> API_KEY=<същият-secret-от-Railway> |
| DONE WHEN | - ✓ Новият Railway service е жив на различен URL от CP_audit - ✓ Новият Vercel проект е жив на различен domain от CP_audit - ✓ POST /api/toc/start в production → HTTP 200 в < 500ms - ✓ Polling → completed след 90-300s → edit mode с данни - ✓ Save → Publish → Share link работи на новия domain - ✓ /dashboard показва новия одит - ✓ CP_audit продължава да работи независимо на своя domain |

# 6. Risk Analysis — Top 10

R1 — Claude API timeout при голям документ [ВИСОК]

| Защо рисково | Privacy + T&C последователно може да отнеме 600s total. Express default timeout е 120s. |
| --- | --- |
| Превенция | server.setTimeout(700000). Explicit 300s timeout per Claude call. Frontend polling не timeout-ва — само API-то. |

R2 — JSON parse fail на Claude response [ВИСОК]

| Защо рисково | Claude добавя prose преди JSON въпреки инструкции. JSON.parse() throw = одит fail. |
| --- | --- |
| Превенция | Robust parsing: намери '[' и ']' индексите. Retry веднъж с по-explicit prompt. Ако пак fail → status='failed' с детайли. |

R3 — Criteria count mismatch МЕЖДУ prompt и response [КРИТИЧЕН]

| Защо рисково | Claude връща 28 критерия вместо 30. Scoring е грешен. Потребителят не разбира. |
| --- | --- |
| Превенция | Post-parse validation: response.length === expected. Ако не съвпада → throw RESPONSE_CRITERIA_MISMATCH → retry → ако пак fail → status='failed'. |

R4 — Skip criteria desync между frontend и backend [КРИТИЧЕН]

| Защо рисково | Frontend показва N/A за критерий X. Backend го scoring-ва. Резултатите са несъвместими. |
| --- | --- |
| Превенция | criteria_json записва skipped:true/false PER критерий. Save endpoint валидира count. Editor_criteria_json включва skipped полето. |

R5 — Frontend scoring drift от backend [СРЕДЕН]

| Защо рисково | Frontend calculator с различна формула от backend → dashboard показва различен score от edit view. |
| --- | --- |
| Превенция | Frontend scoring е САМО за visual preview. POST /api/toc/:uid/save → backend recalculates → frontend update-ва от response. Backend е source of truth. |

R6 — Published snapshot integrity [СРЕДЕН]

| Защо рисково | partial write при publish → corrupt snapshot. |
| --- | --- |
| Превенция | SQLite transaction: BEGIN → UPDATE → COMMIT. При error → ROLLBACK → 500 → потребителят retry. |

R7 — File upload memory pressure [НИСЪК]

| Защо рисково | 2 файла × 10MB в memory. При concurrent usage (рядко) проблем. |
| --- | --- |
| Превенция | Multer disk storage. Text extraction от disk. Изтривай temp файловете в finally{} блок. |

R8 — Questions config drift [НИСЪК]

| Защо рисково | Нов въпрос в toc-questions.json с нов skip mapping → стари одити показват грешен context. |
| --- | --- |
| Превенция | criteria_json freeze-ва skipped state в момента на одита. Dashboard scoring от low_score_count, не от текущия config. |

R9 — 15s delay блокира event loop [НИСЪК]

| Защо рисково | setTimeout(15000) — изглежда blocking но не е. |
| --- | --- |
| Превенция | await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 15000)) — изрично non-blocking. Comment в кода. |

R10 — Dashboard N+1 query [НИСЪК]

| Защо рисково | 100 одита без JOIN → 100 отделни queries. |
| --- | --- |
| Превенция | Единичен LEFT JOIN query между toc_audits и 2× toc_results (privacy + toc). Limit 50 per page. |

# 7. Architecture Review & Guarantees

## 7.1 Senior Tech Lead Simulation

| Въпрос | Отговор |
| --- | --- |
| Ще издържи в production? | Да — при 5 одита/ден SQLite WAL е 100× достатъчен. Никаква нова инфраструктура. Timeout-ите са правилно конфигурирани. |
| Къде ще fail-не първо? | R2 (JSON parse) и R3 (criteria count). И двата са адресирани с retry + post-parse validation. |
| Hidden technical debt? | Frontend scoring calculator трябва да е синхронизиран с backend. Решено: frontend е само visual preview, backend е authoritative. |
| Какво беше подобрено? | 1. evaluated_count + expected_count в schema. 2. Criteria count validation на 3 нива: buildActiveCriteria + post-parse + save endpoint. 3. Multer disk storage вместо memory. 4. Publish е disabled ако има unsaved changes. |

## 7.2 Execution Guarantees

| DECISION | ✓ Нито един Phase не може да стартира без предишния да е Done When checked ✓ Group 1 файлове не се модифицират — само import-ват ✓ Criteria count се валидира на 3 нива: buildActiveCriteria, post-parse, save endpoint ✓ Backend е единственият source of truth за scoring — frontend е visual preview ✓ Published snapshot е immutable — client винаги вижда точно това което е изпратено ✓ SQLite transaction за publish — partial write е невъзможен ✓ Claude API timeout: 300s per call, 700s server timeout — достатъчен за 25+ стр. документи |
| --- | --- |

| ASSUME | A1: text-extractor.js поддържа Bulgarian characters в PDF/DOCX A2: Потребителят ще попълни toc-criteria-privacy.json и toc-criteria-toc.json с реалните критерии преди production A3: Railway Volume е конфигуриран (Refactor Plan Commit 0) A4: priority-criteria.ts ще се попълни от потребителя с 7-те критерия за PriorityTimeline A5: 'Partial' audit status (Privacy OK, T&C fail) се показва в UI по подходящ начин |
| --- | --- |

CraftPolicy — Legal Document Audit System  ·  Implementation Plan v2  ·  март 2026  ·  За вътрешна употреба